- “其他需要说明的事项”相关说明

# 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1 设计简况

榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司供暖系统改造及LNG气化站建设项目于2024年6月，由中显规划设计研究院（西安）有限公司完成初步设计，环境保护设施的设计符合当时环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

## 1.2 施工简况

榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司供暖系统改造及LNG气化站建设项目已将环境保护设施纳入了施工环境保护设施的建设，进度和资金已得到了保证，项目建设过程中已组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

## 1.3 验收过程简况

榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司供暖系统改造及LNG气化站建设项目项目于2024年9月开工建设，2024年11月建设完成，2025年1月~2025年3月通过对各设备进行调试，并进行了竣工及调试公示。调试期间，项目生产设备及其配套环保设施均正常运行，工况稳定。2025年3月，我公司委托榆林市环境科技咨询服务有限公司启动该项目的竣工环境保护验收工作。2025年4月，榆林市环境科技咨询服务有限公司编制完成《杭来湾煤矿洗选系统竣工环境保护验收监测报告表》。2025年4月9日，我公司成立了验收工作组在公司对项目进行验收，验收工作组通过现场检查、查阅资料等方式提出了验收意见，建议对该项目通过竣工环境保护验收。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

本项目施工和验收期间未收到过公众反馈意见、投诉等。

# 2 其他环境保护措施落实情况

⑴ 环保组织机构及规章制度

我公司设立生态环境管理办公室，由1名组长，配备1名副组长和6名组员，从上到下形成了完善的环保管理体系。制定了各项环境保护管理制度。环境管理职责明确，专职管理本企业环境保护工作，负责环保文件、技术资料的归档，负责组织落实监督项目日常环境保护工作，同时接受政府环保部门的指导工作。

⑵ 环境风险防范措施

我公司于2024年12月修订了《榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司突发环境事件应急预案》，将榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司供暖系统改造及LNG气化站建设项目突发环境事件应急预案内容纳入公司突发环境事件应急预案内容中，公司全厂应急预案于2024年12月31日在榆林市生态环境局榆阳分局进行备案，备案号为：610802-2024-171-L。预案中明确了区域应急联动方案，定期按照预案进行演练。

⑶ 环境监测计划

我公司将燃气蒸汽锅炉废气、厂界噪声等监测纳入现有厂区监测计划中，本项目污染源纳入厂区的监测计划见下表2-1。后期我公司根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）相关要求，将本项目污染源监测计划纳入厂区监测计划，按照监测计划进行监测。

表2-1  本项目污染源纳入厂区的监测计划一览表

| 类别 |  | 监测项目 | 监测点位 | 监测点数 | 监测频次 | 监控指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | NOX | 燃气蒸汽锅炉废气65m排气筒（DA001） | 1个 | 在线监测 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3相关要求 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1次/季度 |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2相关要求 |
| 噪声 | 厂界噪声 | Leq(A) | 东西南北厂界外1米，4个 | 4个 | 1次/年 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

# 3整改工作情况

根据验收监测期间提出的验收意见要求，承诺后续将严格按照验收组专家提出的建议等管理。

榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司

2025年4月